## Slide 2: Ablauf
Businessplan
Organisation
Planung
Kommunikation
Risikoanalyse
Umsetzung
Reflexion

## Slide 3: Businessplan Produkt
Webapplikation zur Koordinierung der Lernzeit vor Prüfungen und Hausaufgaben
Geteilter Hausaufgaben- sowie Prüfungskalender nach Klasse
Priorisierung der verschiedenen Fächer und Prüfungen durch User
Applikation erinnert und verteilt die Lernzeit nach verbleibender Zeit

## Slide 4: Businessplan Chancen
Schulen erwarten Leistungen von Studenten, die nur mit guter Planung & Koordinationsfähigkeit erfüllt werden können
Sehr wenige Anbieter mit vergleichbaren Lösungen
STUDYNATORTM übernimmt ebendiese Lernplanung für Examen und Hausaufgaben
Lösungen zur Vereinfachung und Optimierung des Lernprozesses sind stark gesucht

## Slide 5: Businessplan USP (Alleinstellungsmerkmale)
STUDYNATORTM soll kostenlos sein. Die Dienstleistung finanziert sich durch Werbung und freiwillige Spenden
Benutzerfreundliche, moderne Oberfläche
Effiziente Planung kann einfach und in kurzer Zeit erstellt werden

## Slide 6: Businessplan Vision
Vision: STUDYNATORTM ist DER Terminplaner für Studenten, vereinfacht ihren Lernprozess und verhilft so zu besseren Noten.

## Slide 7: Organisation Struktur
Projektleiter: Dennis Schäppi
Projektteam: Yvo Keller
Auftraggeber: Jeroen Loosli
Notes: Linienorganisation im Bild rechts
Projektteam aus 2 Personen

## Slide 8: Organisation Teamdynamik
Wöchentliche Sitzungen
Vorgehen nach SCRUM
Sprints sind in unsere Meilensteine aufgeteilt
Projekt auf GitHub
Notes: Wöchentliche Sitzungen: Persönliche Besprechung
SCRUM: Bessere Methode, mehrere Planungen
Teilung in Meilensteine: Ziele in Technisch, Frontend und Backend gegliedert
GitHub: Ungehinderte Zusammenarbeit beim Programmieren

## Slide 9: Organisation Verantwortlichkeiten
 |  | Investor | Proj. Mgr | Developer
Investoren identifizieren |  | C | - | -
Investoren Besuche vereinbaren |  | I | R | -
Sitzungen vereinbaren und moderieren |  | - | R | I
Protokoll führen |  | - | R | C
Implementieren |  | I | R | A
Vertrag mit Investor abschliessen |  | C | R | I
Vermarkten des Produktes |  | C | R | I
Applikationssicherheit |  | - | R | A
Fortschritt überwachen |  | I | R | A
R = Verantwortlich
A = Rechenschaftspflichtig
C = Konsultiert
I = Informiert
Notes: Projektmanager für fast alles verantwortlich
Programmierer mehrheitlich Verantwortung für Fortschritt
Investor wird informiert und konsultiert

## Slide 10: Planung Meilensteine
Sprint 1
Node Projekt und GitHub einrichten
Datenbankmodell
Datenbank aufbauen
Sprint 2
Kalender implementieren
Login System
Notes: S1: Hintergrund; DB, Git
S2: Frontend; Kalender, Login

## Slide 11: Planung Meilensteine
Sprint 3
Hausaufgaben hinzufügen
Prüfungen hinzufügen
Kalender für Klassen freigeben
Aufgaben priorisieren
Notes: S3: Backend; Hausaufgaben erfassen, Priorisierung etc…

## Slide 12: Planung Projektauftrag
PDF

## Slide 13: Planung Zeitplan
-
Chart: SOLL
| Planung Sprint 1 | Umsetzung Sprint 1 | Planung Sprint 2 | Umsetzung Sprint 2 | Planung Sprint 3 | Umsetzung Sprint 3 | Präsentation | Projektabgabe
Beginn | 42996 | 42996 | 43003 | 43003 | 43017 | 43017 | 43031 | 43038
Dauer | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 14 | 7 | 7
Chart: IST
| Planung Sprint 1 | Umsetzung Sprint 1 | Planung Sprint 2 | Umsetzung Sprint 2 | Planung Sprint 3 | Umsetzung Sprint 3 | Präsentation | Projektabgabe
Beginn | 42996 | 42996 | 43003 | 43003 | 43031 | 43031 | 43038 | 43044
Dauer | 1 | 7 | 1 | 28 | 1 | 14 | 1 | 1
Notes: Kommunikation in Herbstferien war nicht sehr optimal

## Slide 14: Kommunikation Allgemein
Wöchentliche Teamsitzungen
Dropbox
WhatsApp (ausserhalb der Schule)
Notes: Wöchentliche Sitzungen: Weiteres Vorgehen
Dropbox: Dateifluss
WhatsApp: Ausserschulische Besprechungen

## Slide 15: Kommunikation Protokoll
Struktur zum Arbeiten
Dokumentation für wöchentliche Sitzungen
Nächste Schritte ausführlich besprechen

## Slide 16: Risikoanalyse Theorie
Risikobereiche identifizieren
Symptome benennen
Verbindliche Maßnahmen Planen
Alternativpläne schmieden
Notes: Risikobereiche:
Alle Projektdimensionen beachten (Planung, Umsetzung, Testing UND Einführung)
Symptome benennen:
Erkennungsmerkmale der Probleme finden, Wahrscheinlichkeit des Eintretens und die Tragweite festlegen
Verbindliche Maßnahmen Planen:
Entweder Problem verhindern oder seine Auswirkungen begrenzen
Alternativpläne schmieden:
Bei kritischen Problembereichen bereits in der Planungsphase

## Slide 17: Risikoanalyse Das Magische Dreieck
Umsetzung des Kalenders
Fehlende Entwicklungsressourcen
Fehlende Zeit
Fehlendes Knowhow
JavaScript Memory Heap
Umfangreiche Datenbank
 Magisches Dreieck
Notes: Gefahren in unserem Projekt:
Planung
- Unvorhersehbare Zeitfresser und versteckte Arbeit nicht einberechnet
Umsetzung
- Probleme mit JavaScript Memory Heap Problem --> Mehre Tage für Problemlösung benötigt
- Datenbank ist sehr Umfangreich, viele Tabellen und Zwischentabellen
- Dennis beschränktes node.js Wissen --> Fehlende Entwicklungsressourcen
- Kalender muss selbst programmiert werden --> erheblich grösserer Aufwand
--> Nächstes Mal mehr Zeit für Risikoanalyse aufwenden

## Slide 18: Umsetzung Ressourcen
node.js
  ejs
  node-calendar
  express
MySQL Datenbank (XAMPP)

## Slide 19: Umsetzung Die Datenbank
Notes: Prototyp, bei Entwicklung mitten in Sprint 3  Priorisierung und Kalenderfunktion müssen noch fertig realisiert werden.

## Slide 20: Umsetzung Der Prototyp
Notes: Prototyp, bei Entwicklung mitten in Sprint 3  Priorisierung und Kalenderfunktion müssen noch fertig realisiert werden.

## Slide 21: Reflektion Was haben wir gelernt?
Dennis
  Bei großen Projekten mehrere Planungen in Sequenzen durchführen
Yvo
  Mehr Zeit in die Risikoanalyse stecken
  Für ein Projekt dieser Größe braucht es mehr Ressourcen

## Slide 22
Ende Danke für Ihre Aufmerksamkeit